TÍCH HỢP YÊU CẦU BỔ SUNG VÀO HỆ THỐNG BUG TRACKING

1. Hiện Trạng (Current State)	1

2. Yêu Cầu Bổ Sung vs Hiện Trạng	1

2.1. Yêu cầu mới hoàn toàn	1

2.2. Yêu cầu mở rộng từ hiện tại	2

3. Proposed Changes	3

3.1. Database Layer (SE11)	3

3.2. Business Logic Layer (ABAP)	4

3.3. Presentation Layer (Screen)	5

4. Verification Plan	5

5. Thay đổi Timeline	6

6. User Review Required	6

## 1. Hiện Trạng (Current State)

Hệ thống Bug Tracking hiện tại đã có:

| Chức năng | Trạng thái | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Create Bug (T-code ZBUG_CREATE) | Đã thiết kế | Screen 0100, Number Range, Validation |
| Send Email | Đã thiết kế | CL_BCS, SAPconnect |
| ALV Report | Đã thiết kế | CL_GUI_ALV_GRID với filter/sort |
| SmartForms | Đã thiết kế | In báo cáo PDF |
| Dashboard Statistics | Đã thiết kế | SQL Aggregation |
| Attachment (GOS) | Đã thiết kế | Upload file via GOS |

Database hiện tại: Bảng ZBUG_TRACKER với 11 fields cơ bản.

## 2. Yêu Cầu Bổ Sung vs Hiện Trạng

### 2.1. Yêu cầu mới hoàn toàn

| # | Yêu cầu mới | Mô tả | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng User Account | Quản lý Tester/Developer/Manager riêng | Thêm Z-table mới ZBUG_USERS |
| 2 | Bảng Log History | Ghi nhận reassign, thay đổi status | Thêm Z-table mới ZBUG_HISTORY |
| 3 | Auto-Assign | Phân công tự động theo Module/Workload/Available | Business logic mới |
| 4 | Developer Available Status | Trạng thái rảnh/bận/nghỉ phép | Thêm field vào ZBUG_USERS |
| 5 | Role-based Permissions | Phân quyền theo Tester/Developer/Manager | Authorization logic |

### 2.2. Yêu cầu mở rộng từ hiện tại

| # | Yêu cầu | Hiện trạng | Cần bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Bug Type | Chưa có | Thêm field BUG_TYPE (Code/Configuration) |
| 7 | Reasons | Chưa có | Thêm field REASONS vào ZBUG_TRACKER |
| 8 | Attachment Rules | GOS tự do | Giới hạn 3 files: Report/Fix Evidence/Verify Evidence |
| 9 | Workflow Control | Đơn giản | Tester không sửa status khi assigned cho Dev |
| 10 | Manager Approval | Chưa có | Tester cần duyệt khi chuyển bug cho Dev |

## 3. Proposed Changes

### 3.1. Database Layer (SE11)

#### [NEW] ZBUG_USERS (Bảng quản lý tài khoản)

Mục đích: Quản lý thông tin Tester, Developer, Manager

| Field | Type | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| MANDT | CLNT | 3 | Client |
| USER_ID | CHAR | 12 | SAP Username (Key) |
| ROLE | CHAR | 1 | T=Tester, D=Developer, M=Manager |
| FULL_NAME | CHAR | 50 | Họ tên |
| MODULE | CHAR | 20 | Module phụ trách |
| AVAILABLE_STATUS | CHAR | 1 | A=Available, B=Busy, L=Leave, W=Working |
| IS_ACTIVE | CHAR | 1 | X=Active |
| EMAIL | CHAR | 100 | Email address |

#### [NEW] ZBUG_HISTORY (Bảng log thay đổi)

Mục đích: Ghi nhận lịch sử reassign và thay đổi status

| Field | Type | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| MANDT | CLNT | 3 | Client |
| LOG_ID | NUMC | 10 | Log ID (Key) |
| BUG_ID | CHAR | 10 | Bug ID (FK) |
| CHANGED_BY | CHAR | 12 | Người thay đổi |
| CHANGED_AT | DATS | 8 | Ngày thay đổi |
| CHANGED_TIME | TIMS | 6 | Giờ thay đổi |
| ACTION_TYPE | CHAR | 2 | CR=Create, AS=Assign, RS=Reassign, ST=Status change |
| OLD_VALUE | CHAR | 50 | Giá trị cũ |
| NEW_VALUE | CHAR | 50 | Giá trị mới |
| REASON | STRING | - | Lý do thay đổi |

#### [MODIFY] ZBUG_TRACKER

Thêm các fields mới:

| Field | Type | Length | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG_TYPE | CHAR | 1 | C=Code, F=Configuration |
| REASONS | STRING | - | Nguyên nhân phát sinh lỗi |
| TESTER_ID | CHAR | 12 | Tester tạo bug |
| APPROVED_BY | CHAR | 12 | Manager duyệt assign |
| APPROVED_AT | DATS | 8 | Ngày duyệt |
| ATT_REPORT | CHAR | 100 | File report lỗi |
| ATT_FIX | CHAR | 100 | File bằng chứng fix |
| ATT_VERIFY | CHAR | 100 | File verify sau fix |

### 3.2. Business Logic Layer (ABAP)

#### [NEW] Z_BUG_AUTO_ASSIGN (Function Module)

Logic phân công tự động:

- Lấy danh sách Developer có AVAILABLE_STATUS = 'A' (Available)

- Filter theo Module của bug

- Đếm số bug đang assigned (STATUS = 2 hoặc 3) cho mỗi dev

- Chọn dev có workload thấp nhất

- Tự động đổi AVAILABLE_STATUS = 'W' (Working)

- Ghi log vào ZBUG_HISTORY

#### [NEW] Z_BUG_CHECK_PERMISSION (Function Module)

Logic kiểm tra quyền:

- Tester: Chỉ create, edit khi chưa assign, đính kèm file report

- Developer: Chỉ edit bug được assign, đính kèm file fix evidence

- Manager: Full access, approve assign, re-assign

#### [MODIFY] Z_BUG_UPDATE_STATUS

Bổ sung:

- Check permission trước khi update

- Ghi log vào ZBUG_HISTORY

- Tự động cập nhật AVAILABLE_STATUS của Developer

### 3.3. Presentation Layer (Screen)

#### [MODIFY] Screen 0100 - Create/Edit Bug

Thêm fields:

- Bug Type (dropdown: Code/Configuration)

- Reasons (text area)

- 3 buttons upload: Report / Fix Evidence / Verify Evidence

#### [MODIFY] ALV Report

Thêm tính năng:

- Quick Status Update (inline edit)

- Quick Manual Assign (dropdown)

- Action buttons: Approve, Reassign, View History

## 4. Verification Plan

- Test Role-based Permission:

- Login với account Tester → Thử update status bug đã assign cho Dev → Expect: Blocked

- Login với account Manager → Approve assign → Expect: Success

- Test Auto-Assign:

- Tạo 3 Developer với AVAILABLE_STATUS = 'A', khác nhau về workload

- Tạo bug mới với auto-assign → Expect: Bug được assign cho dev có ít bug nhất

- Developer được assign → AVAILABLE_STATUS tự động đổi sang 'W'

- Test History Log:

- Thực hiện reassign → Check ZBUG_HISTORY có ghi nhận

- Test Attachment Rules:

- Tester upload file đầu tiên (Report) → Success

- Developer upload file thứ hai (Fix Evidence) → Success

- Verify file thứ 3 chỉ Tester mới có quyền upload khi review

## 5. Thay đổi Timeline

Bổ sung sau, sau khi verify các câu hỏi

## 6. User Review Required

#### Câu 1 (Quản lý User Account): Hệ thống có tạo bảng riêng để quản lý Tester/Developer/Manager hay sử dụng luôn thông tin User có sẵn trong SAP?

| Option | Mô tả | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Tạo bảng riêng ZBUG_USERS | Tạo Z-table mới chứa User ID, Role, Module, Available Status | Linh hoạt, dễ mở rộng, có thể thêm trường Available Status | Phải tự maintain, có thể duplicate với SAP User |
| B. Dùng SAP User Master (USR02) | Link trực tiếp với SAP standard user | Không duplicate, tự động sync | Khó thêm custom fields như Available Status, phụ thuộc SAP Admin |

Nên dựa vào requirement để trả lời câu này

#### Câu 2 (Auto-Assign Rule): Khi auto-assign bug cho Developer, logic ưu tiên như thế nào?

| Option | Mô tả | Khi nào dùng |
| --- | --- | --- |
| A. Chỉ theo Module | Dev nào phụ trách module đó thì assign | Đơn giản, team nhỏ |
| B. Module + Workload | Dev cùng module, chọn người ít bug đang xử lý nhất | Team vừa, cân bằng công việc |
| C. Module + Workload + Seniority | Như B, nhưng ưu tiên senior cho bug Critical/High | Team lớn, cần phân loại theo kinh nghiệm |
| D. Round-robin | Luân phiên đều giữa các dev | Công bằng tuyệt đối |

Dựa vào requirement, nếu không có, đè xuất option B

#### Câu 3 (Lưu trữ File Đính kèm) File đính kèm (screenshot, log) lưu ở đâu?

| Option | Mô tả | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| A. GOS (Generic Object Services) | SAP standard, link file với object | Tích hợp sẵn, không cần code nhiều | Giới hạn control, khó giới hạn số file |
| B. DMS (Document Management) | SAP Document Management System | Quản lý version, metadata | Cần license DMS, phức tạp hơn |
| C. Lưu path trong Z-table + File Server | Chỉ lưu đường dẫn, file trên shared folder | Linh hoạt, dễ backup | Cần quản lý thủ công, phụ thuộc file server |

Ưu tiên: Option A (GOS) - Đủ dùng cho project này, ít effort.

#### Câu 4 (Workflow Approval): Tester chuyển bug cho Developer có cần Manager approve không?

| Option | Mô tả |
| --- | --- |
| A. Cần approve | Tester submit → Manager review → Approve → Assign cho Dev |
| B. Không cần | Tester có thể tự assign cho Dev |
| C. Tùy Priority | Critical/High cần approve, Medium/Low không cần |

Nên dựa vào requirement, để align với quy trình thực tế.

#### Câu 5 (Attachment Rules): File đính kèm có giới hạn như thế nào?

| Cần xác nhận | Gợi ý |
| --- | --- |
| Số lượng file tối đa? | Extra-req nói 3 files (Report/Fix/Verify) |
| Định dạng cho phép? | Excel only? Hay cả PNG/PDF? |
| Dung lượng tối đa? | 5MB? 10MB? |
| Ai được upload file nào? | Tester: Report, Dev: Fix, Tester: Verify? |