# BÁO CÁO KỸ THUẬT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỖI SAP

MỤC LỤC

BÁO CÁO KỸ THUẬT: HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỖI SAP	1

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN	2

1.1. Mục Tiêu	2

1.2. Phạm Vi Chức Năng	2

1.3. Tài Nguyên Hệ Thống Đã Có	3

1.4. Giới Hạn Phạm Vi (Out of Scope)	3

2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT	4

2.1. Timeline Tổng Quan	4

2.2. Phân Chia Giai Đoạn	4

2.3. Chi Tiết Từng Giai Đoạn	5

3. THIẾT KẾ DATABASE CHI TIẾT	11

3.1. Tổng Quan Kiến Trúc Dữ Liệu	11

3.2. Bảng ZBUG_TRACKER - Chi Tiết Từng Field	12

3.3. Kiến Trúc Dữ Liệu 2 Lớp (Data Dictionary Architecture)	16

3.4. Indexes & Performance	23

4. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT	23

4.1. 3-Tier Architecture	23

4.2. Component Breakdown	24

4.3. Integration Points	24

4.4. Security & Authorization	25

5. CÂU HỎI CẦN XÁC NHẬN TRONG KICKOFF MEETING	25

5.1. Technical Prerequisites (CRITICAL - Must have)	25

5.2. Business Requirements (HIGH - Ảnh hưởng design)	26

6. DELIVERABLES	26

6.1. Technical Deliverables	26

6.2. User Deliverables	27

6.3. Project Management	27

7. KẾT LUẬN	27

PHỤ LỤC A: GLOSSARY - THUẬT NGỮ SAP	27

A.1. Transaction Codes (T-codes)	28

A.2. SAP Technical Components	29

A.3. SAP Data Dictionary Concepts	30

A.4. Development & Naming Conventions	30

A.5. Authorization & Security	31

A.6. Quản Lý Rủi Ro (Risk Management)	32

## 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

### 1.1. Mục Tiêu

Xây dựng một hệ thống quản lý lỗi tập trung (Bug Tracking System) chạy trực tiếp trên nền tảng SAP ERP, nhằm:

- Cung cấp công cụ ghi nhận và theo dõi lỗi phần mềm nội bộ

- Tự động hóa quy trình thông báo và xử lý lỗi

- Tích hợp sâu với hệ thống SAP hiện tại

- Đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu

### 1.2. Phạm Vi Chức Năng

| STT | Chức năng | Mô tả | Công nghệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận lỗi | Form nhập liệu với validation đầy đủ | Module Pool, T-code ZBUG_CREATE |
| 2 | Thông báo tự động | Gửi email alert cho Developer team | SAPconnect (SMTP), Class CL_BCS |
| 3 | Báo cáo & Thống kê | Danh sách lỗi với filter, sort, export Excel | ALV Grid Display |
| 4 | In ấn biên bản | Xuất PDF theo mẫu chuẩn | SmartForms |
| 5 | Đính kèm file | Upload screenshot, log file | GOS (Generic Object Services) |

### 1.3. Tài Nguyên Hệ Thống Đã Có

Hệ thống SAP:

- System ID: S40 (FU - Functional Unit)

- Application Server: S40Z

- Instance: 00

- SAP Logon: 770

- Network: EBS_SAP

Development Account:

- Main Account: Qwer123@

- Quyền đã cấp:

  - DEV-083: Z-objects development (SE11, SE38, SE80, SE93)

  - DEV-224: Email configuration (SCOT, SOST)

  - 12345678: ALV Grid & SmartForms

  - DEV-237: GOS attachments

Yêu cầu cần xác nhận:

- Developer Key cho account Qwer123@

- Package name (đề xuất: ZBUGTRACK)

- Transport layer (đề xuất: ZBT1)

- SMTP server configuration status

### 1.4. Giới Hạn Phạm Vi (Out of Scope)

Lưu ý: Để đảm bảo tiến độ dự án trong 8 tuần, các hạng mục sau sẽ KHÔNG nằm trong phạm vi triển khai giai đoạn 1.

Không triển khai:

- Giao diện Web/Mobile: Không phát triển SAP Fiori/UI5 (chỉ dùng SAP GUI)

- Migration dữ liệu cũ: Không chuyển đổi từ Excel/Jira/Trello (tạo data test mới)

- Đa ngôn ngữ: Chỉ hỗ trợ Tiếng Việt/Anh (không hỗ trợ ngôn ngữ khác)

- Workflow approval: Không có quy trình phê duyệt nhiều cấp (developer tự xử lý trực tiếp)

## 2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

### 2.1. Timeline Tổng Quan

Tổng thời gian: 8 tuần (56 ngày)
Phương pháp: Waterfall với weekly milestones
Kickoff dự kiến: 01/02/2026 (Thứ 7)
Go-live dự kiến: 29/03/2026 (Thứ 7) - Demo Day & Final Presentation

### 2.2. Phân Chia Giai Đoạn

Timeline Chi Tiết:

| Phase | Giai đoạn | Thời gian | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Duration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Khởi tạo & Thiết kế | Tuần 1 | 01/02/2026 | 07/02/2026 | 7 ngày |
| P2 | Phát triển Core | Tuần 2-3 | 08/02/2026 | 21/02/2026 | 14 ngày |
| P3 | Báo cáo & In ấn | Tuần 4-5 | 22/02/2026 | 07/03/2026 | 14 ngày |
| P4 | Đóng gói & Tối ưu | Tuần 6 | 08/03/2026 | 14/03/2026 | 7 ngày |
| P5 | Kiểm thử & Bàn giao | Tuần 7-8 | 15/03/2026 | 28/03/2026 | 14 ngày |
| Go-live | Production | Tuần 9 | 29/03/2026 | - | - |

### 2.3. Chi Tiết Từng Giai Đoạn

#### Phase 1: Khởi Tạo & Thiết Kế (Tuần 1: 01/02 - 07/02)

Mục tiêu: Thiết lập nền tảng kỹ thuật và hoàn thiện thiết kế database

| Công việc | Deliverable | Mô tả chi tiết | File/Artifact |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup môi trường Development | Package ZBUGTRACK được tạo | Tạo package, transport layer ZBT1, development class trong SE80 | - Screenshot SE80- Package setup doc |
| Thiết kế Database Schema | Bảng ZBUG_TRACKER hoàn chỉnh | 11 fields với domains/data elements, primary key, indexes | - SE11 table definition- ER diagram |
| Tạo Data Dictionary | Domains & Data Elements | 9 domains + 10 data elements với validation rules chi tiết | - Domain list (Excel)- DE documentation |
| Phân tích đặc tả kỹ thuật | Technical Specification Document | Chi tiết kiến trúc, API specs, workflow, security design | - Tech Spec v1.0 (Word/PDF)- Review sign-off |
| Confirm requirements | Kickoff meeting minutes | Developer Key, SMTP config, SmartForms template confirmed | - Meeting notes- Action items list |

Milestone Criteria:

- Bảng ZBUG_TRACKER activated trong SE11, có thể insert test data

- Package ZBUGTRACK visible trong SE80, ready for development

- Tech Spec approved bởi stakeholders

- Developer có developer key, có thể modify Z-objects

Output Files:

- ZBUGTRACK_Package_Setup.pdf - Package configuration

- ZBUG_TRACKER_Table_Design.xlsx - Database schema

- Technical_Specification_v1.0.docx - Full tech specs

- Kickoff_Meeting_Minutes_20260201.pdf - Confirmed requirements

#### Phase 2: Phát Triển Core (Tuần 2-3: 08/02 - 21/02)

Mục tiêu: Xây dựng chức năng ghi nhận lỗi và gửi email

| Công việc | Deliverable | Mô tả chi tiết | File/Artifact |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập trình màn hình nhập liệu | Screen 100 + T-code ZBUG_CREATE | Module Pool với PBO/PAI, F4 help cho MODULE field, validation logic | - Program ZBUG_CREATE_PROG- Screen 100 layout- Flow logic code |
| Implement CRUD logic | Function Group ZBUG_FG | 4 function modules: CREATE, READ, UPDATE, DELETE bug records | - Function Group ZBUG_FG- FM documentation |
| Validation rules | Check functions | Mandatory field check, format validation, duplicate check | - Validation FM list- Test cases |
| Cấu hình SMTP | SCOT setup hoàn tất | SCOT configuration, test email send, troubleshoot connectivity | - SCOT config screenshot- Test email log |
| Lập trình gửi email | Email notification function | Class CL_BCS implementation, email template, dynamic recipient list | - Program ZBUG_EMAIL_SEND- Email template HTML |
| Tích hợp GOS | Attachment functionality | GOS service integration, file upload/download, link to BUG_ID | - GOS configuration doc- Attachment test screenshots |

Milestone Criteria:

- User có thể mở T-code ZBUG_CREATE, nhập đầy đủ fields, save thành công

- Data xuất hiện trong bảng ZBUG_TRACKER (verify qua SE16)

- Email/Notification tự động gửi sau khi save bug:

  - Plan A: SMTP email đến developer team (best case)

  - Plan B: SAP Inbox notification hoặc Popup display (fallback)

  - Nội dung chứa: BUG_ID, Title, Priority, Reporter, Link to detail

- User có thể attach file (screenshot, log) vào bug record

- Validation reject invalid data (title < 10 chars, empty fields, etc.)

Output Files:

- ZBUG_CREATE_PROG.abap - Main program source code

- ZBUG_FG_Documentation.pdf - Function module specs

- Email_Template_Bug_Notification.html - Email design

- Phase2_Demo_Video.mp4 - End-to-end demo recording

#### Phase 3: Báo Cáo & In Ấn (Tuần 4-5: 22/02 - 07/03)

Mục tiêu: Xây dựng reporting và printing capabilities

| Công việc | Deliverable | Mô tả chi tiết | File/Artifact |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập trình ALV Grid | Report program + T-code ZBUG_REPORT | ALV Grid với REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, field catalog, layout setup | - Program ZBUG_REPORT_PROG- ALV config code |
| Implement Filter/Sort | ALV features | Dynamic filter by STATUS/PRIORITY/MODULE, sort by date, subtotals | - Filter logic implementation- User guide screenshots |
| Dashboard thống kê | Summary header | SQL aggregation (COUNT GROUP BY STATUS), display on ALV top-of-page | - Summary calculation FM- Dashboard mockup |
| Drill-down functionality | Detail screen | Clickable BUG_ID → detail popup, edit capability, history log | - Detail screen 200- Navigation code |
| Thiết kế SmartForm | Form ZBUG_FORM | Logo, header, bug details table, signature section, page numbering | - SmartForm ZBUG_FORM- PDF sample output |
| Print function | PDF export | Call SmartForm from ALV, generate PDF, email/download options | - Print program wrapper- Integration test log |

Milestone Criteria:

- ALV report hiển thị đầy đủ bugs với pagination

- Filter/Sort hoạt động, user có thể xuất Excel

- Dashboard header hiển thị: X New, Y In Progress, Z Fixed bugs

- Click BUG_ID mở detail screen với full info

- SmartForm generate PDF đúng format, có logo công ty

- PDF có thể email hoặc save local

Output Files:

- ZBUG_REPORT_PROG.abap - Report program

- ZBUG_FORM_Design.pdf - SmartForm layout spec

- ALV_User_Guide.pdf - End-user report guide

- Sample_Bug_Report.pdf - PDF output example

#### Phase 4: Đóng Gói & Tối Ưu (Tuần 6: 08/03 - 14/03)

Mục tiêu: Code quality và performance optimization

| Công việc | Deliverable | Mô tả chi tiết | File/Artifact |
| --- | --- | --- | --- |
| Code review | Code Inspector report | Chạy Code Inspector (SCI), fix critical/serious errors, refactor warnings | - SCI report PDF- Fix commit log |
| Performance testing | Performance analysis | Load test với 10K records, measure response time, optimize slow queries | - Performance test report- ST05 trace analysis |
| Security audit | Authorization objects | Tạo authorization objects Z_BUG_ACT, Z_BUG_STA, test role assignments | - Auth object definitions- Role config guide |
| Transport Request | TR package | Package all Z-objects vào TR, export, ready cho import to QA | - TR number & contents list- Export log |
| Documentation | Technical docs | ABAP code comments, function module docs, integration specs, troubleshooting guide | - API documentation PDF- Developer handbook |

Milestone Criteria:

- Code Inspector: 0 critical errors, < 5 warnings

- Performance: ALV report load < 2s with 5000 records

- Security: Authorization check hoạt động, unauthorized user bị reject

- Transport Request: Exported thành công, verified completeness

- Documentation: 100% function modules có description, all T-codes documented

Output Files:

- Code_Inspector_Report_Final.pdf - SCI clean report

- Performance_Test_Results.xlsx - Response time metrics

- Transport_Request_K900XXXX.zip - TR export file

- Technical_Documentation_v1.0.pdf - Complete API docs

#### Phase 5: Kiểm Thử & Bàn Giao (Tuần 7-8: 15/03 - 28/03)

Mục tiêu: UAT và knowledge transfer

| Công việc | Deliverable | Mô tả chi tiết | File/Artifact |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT support | Test scenarios | 50+ test cases (create, edit, delete, report, print), execute with users | - UAT test case list Excel- Test execution log |
| Bug fixing | Bug fix log | Track all UAT bugs in Jira/Excel, prioritize, fix, re-test, sign-off | - Bug tracking sheet- Fix changelog |
| User training | Training materials | 2-hour workshop, hands-on practice, Q&A session, record video | - Training slides PDF- Training video MP4- Exercise workbook |
| Documentation | User Manual (Vietnamese) | Step-by-step guide với screenshots, FAQ, troubleshooting tips | - User Manual v1.0 PDF (Vietnamese)- Quick reference card |
| Go-live support | Production deployment | Import TR to production, smoke test, monitor first day, on-call support | - Go-live checklist- Deployment log- Issue log (if any) |

Milestone Criteria:

- 100% UAT test cases passed (all critical scenarios working)

- 0 high-priority bugs remaining (all UAT bugs resolved or postponed to Phase 2)

- Key users trained (attendance sheet signed)

- User Manual approved by stakeholders

- System stable in production for 48 hours post go-live

- Handover complete (knowledge transfer doc signed)

Output Files:

- UAT_Test_Results_Summary.xlsx - All test case results

- Bug_Fix_Log_Phase5.xlsx - Bug tracking sheet

- User_Training_Materials_vn.pdf - Complete training pack

- User_Manual_Bug_Tracking_v1.0.pdf - End-user guide (Vietnamese)

- Go_Live_Report_20260329.pdf - Deployment summary & sign-off

## 3. THIẾT KẾ DATABASE CHI TIẾT

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Schema database dưới đây là thiết kế ban đầu (baseline) dựa trên phân tích requirements. Trong quá trình triển khai thực tế:

- Các field có thể được thêm/bớt/điều chỉnh tuỳ theo feedback.

- Data types và validation rules có thể thay đổi để phù hợp với SAP system (S40).

- Index strategy sẽ được optimize dựa trên performance testing với data thực tế.

### 3.1. Tổng Quan Kiến Trúc Dữ Liệu

Hệ thống sử dụng 1 bảng chính (ZBUG_TRACKER) để lưu trữ toàn bộ thông tin vòng đời của bug. Thiết kế tuân thủ nguyên tắc:

- Normalization: Tránh dữ liệu trùng lặp

- SAP Standards: Tuân thủ naming convention và data types

- Scalability: Hỗ trợ mở rộng trong tương lai

- Performance: Index được thiết kế tối ưu cho query

Các field BẮT BUỘC (mandatory):

- MANDT, BUG_ID (primary key)

- TITLE, DESC_TEXT, MODULE, PRIORITY, STATUS (business critical)

- REPORTER, CREATED_AT (audit trail)

Các field TUỲ CHỌN (optional - có thể thêm sau):

- DEV_ID (optional khi STATUS = New)

- CLOSED_AT (only when STATUS = Closed)

- Các field mở rộng: SEVERITY, ENVIRONMENT, AFFECTED_VERSION, etc. (if needed)

### 3.2. Bảng ZBUG_TRACKER - Chi Tiết Từng Field

#### Cấu Trúc Bảng

| Field Name | Data Element | Domain | Type | Length | Key | Description | Validation Rules |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANDT | MANDT | MANDT | CLNT | 3 | ✓ | Client ID | Tự động từ hệ thống |
| BUG_ID | ZDE_BUG_ID | ZDOM_BUG_ID | CHAR | 10 | ✓ | Mã lỗi (Primary Key) | Format: BUG + 7 digits (e.g., BUG0000001) |
| TITLE | ZDE_BUG_TITLE | ZDOM_TITLE | CHAR | 100 |  | Tiêu đề lỗi | Mandatory, min 10 chars |
| DESC_TEXT | ZDE_BUG_DESC | ZDOM_LONGTEXT | STRING |  |  | Mô tả chi tiết | Mandatory, min 20 chars |
| MODULE | ZDE_SAP_MODULE | ZDOM_MODULE | CHAR | 20 |  | Phân hệ SAP | Values: MM, SD, FI, CO, PP, etc. |
| PRIORITY | ZDE_PRIORITY | ZDOM_PRIORITY | CHAR | 1 |  | Độ ưu tiên | H=High, M=Medium, L=Low |
| STATUS | ZDE_BUG_STATUS | ZDOM_STATUS | CHAR | 1 |  | Trạng thái | 1=New, 2=Assigned, 3=In Progress, 4=Fixed, 5=Closed |
| REPORTER | ZDE_USERNAME | ZDOM_USER | CHAR | 12 |  | Người báo lỗi | Tự động từ SY-UNAME |
| DEV_ID | ZDE_USERNAME | ZDOM_USER | CHAR | 12 |  | Developer xử lý | Lookup từ user master |
| CREATED_AT | ZDE_CREATED_DATE | ZDOM_DATE | DATS | 8 |  | Ngày tạo | Tự động từ SY-DATUM |
| CREATED_TIME | ZDE_CREATED_TIME | ZDOM_TIME | TIMS | 6 |  | Giờ tạo | Tự động từ SY-UZEIT |
| CLOSED_AT | ZDE_CLOSED_DATE | ZDOM_DATE | DATS | 8 |  | Ngày đóng | Tự động khi STATUS = 5 |

#### ⚠️ LƯU Ý KỸ THUẬT: Field DESC_TEXT (STRING type)

Vấn đề: SAP ALV Grid không hiển thị trực tiếp field kiểu STRING trong cột table (sẽ hiển thị *String thay vì nội dung).

Giải pháp:

Option 1 (Đơn giản - cho người mới):

- Đổi DESC_TEXT sang CHAR(255) nếu mô tả ngắn đủ dùng

- Ưu điểm: ALV Grid hiển thị bình thường

- Nhược điểm: Giới hạn 255 ký tự

Option 2 (Chuẩn Enterprise - RECOMMENDED):

- Giữ DESC_TEXT là STRING (support long text không giới hạn)

- Trong ALV Grid: Hiển thị 50 ký tự đầu tiên + “…” (dùng CONCATENATE)

- Implement Drill-down: Click BUG_ID → Popup detail screen → Hiển thị full DESC_TEXT trong Text Editor control

Code snippet for ALV (Option 2):

DATA: lv_short_desc TYPE string. " Cắt chuỗi 50 ký tự đầu IF strlen( wa_bug-desc_text ) > 50. lv_short_desc = wa_bug-desc_text+0(50). CONCATENATE lv_short_desc '...' INTO wa_alv-short_desc. ELSE. wa_alv-short_desc = wa_bug-desc_text. ENDIF.

Decision: Chúng ta chọn Option 2 để học SAP best practice và xử lý long text đúng cách.

#### Giải Thích Chi Tiết Các Field

1. MANDT (Client ID)

- Mục đích: Phân biệt dữ liệu giữa các client trong SAP

- Bắt buộc: Có (SAP standard requirement)

- Tự động: Hệ thống tự điền

2. BUG_ID (Mã Lỗi)

- Mục đích: Primary key duy nhất cho mỗi bug

- Format: BUG + 7 số (VD: BUG0000001, BUG0000123)

- Auto-generate: Yes (dùng Number Range Object)

3. TITLE (Tiêu Đề)

- Mục đích: Mô tả ngắn gọn vấn đề

- Validation: Minimum 10 ký tự, maximum 100 ký tự

- UI: Input field, mandatory

4. DESC_TEXT (Mô Tả Chi Tiết)

- Mục đích: Mô tả đầy đủ bug, steps to reproduce, expected vs actual

- Type: STRING (unlimited length)

- UI: Text Editor (multi-line)

- Note: Xem phần ⚠️ LƯU Ý KỸ THUẬT ở trên về cách hiển thị trong ALV

5. MODULE (Phân Hệ SAP)

- Mục đích: Phân loại bug theo module SAP

- Values: MM, SD, FI, CO, PP, QM, PM, WM, HR

- UI: Dropdown (F4 help)

6. PRIORITY (Độ Ưu Tiên)

- Mục đích: Phân loại mức độ quan trọng

- Values:

  - H = High (Ưu tiên cao, cần xử lý gấp)

  - M = Medium (Ưu tiên trung bình)

  - L = Low (Ưu tiên thấp, có thể xử lý sau)

- UI: Radio button hoặc dropdown

7. STATUS (Trạng Thái)

- Mục đích: Theo dõi vòng đời xử lý lỗi

- Values:

  - 1 = New (Mới tạo, chưa assign)

  - 2 = Assigned (Đã giao cho developer)

  - 3 = In Progress (Đang xử lý)

  - 4 = Fixed (Đã sửa, chờ verify)

  - 5 = Closed (Đã đóng, hoàn tất)

- Default: 1

- Workflow: 1 → 2 → 3 → 4 → 5

8. REPORTER (Người Báo Lỗi)

- Mục đích: Ghi nhận ai là người phát hiện lỗi

- Auto-fill: Từ SY-UNAME (user đang login)

- Read-only: Yes (không cho sửa)

9. DEV_ID (Developer Xử Lý)

- Mục đích: Assign bug cho developer cụ thể

- UI: F4 help lookup từ user master

- Optional: Yes (có thể để trống khi STATUS = 1)

10. CREATED_AT & CREATED_TIME (Ngày Giờ Tạo)

- Mục đích: Audit trail, tracking timeline

- Auto-fill: Từ SY-DATUM và SY-UZEIT

- Read-only: Yes

11. CLOSED_AT (Ngày Đóng)

- Mục đích: Tính toán thời gian xử lý (SLA)

- Auto-fill: Khi STATUS chuyển sang 5 (Closed)

- Calculation: CLOSED_AT - CREATED_AT = Resolution time

### 3.3. Kiến Trúc Dữ Liệu 2 Lớp (Data Dictionary Architecture)

Giải thích SAP Data Dictionary: SAP sử dụng kiến trúc 2 lớp để định nghĩa dữ liệu, tách biệt giữa Đặc tính Kỹ thuật (Domain) và Ý nghĩa Nghiệp vụ (Data Element). Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và tái sử dụng trên toàn hệ thống.

#### Nguyên lý “Chiếc Hộp và Nhãn Dán”

Để hiểu cách SAP thiết kế Data Dictionary, hãy hình dung quy tắc này như “Chiếc Hộp và Nhãn Dán”:

1. DOMAIN (Chiếc Hộp - Kỹ thuật):

- Là cái vỏ hộp rỗng. Nó chỉ quy định cái hộp này chứa được cái gì và to bao nhiêu.

- Ví dụ: Hộp ZDOM_CODE quy định: “Tôi chứa được 10 ký tự chữ cái”

- Nó không quan tâm bên trong là Mã Lỗi, Mã Nhân Viên hay Mã Phòng Ban. Nó chỉ biết là “10 ký tự CHAR”.

- Vai trò: Đảm bảo máy tính hiểu cách lưu trữ dữ liệu.

2. DATA ELEMENT (Nhãn Dán - Nghiệp vụ):

- Là cái tem nhãn dán lên chiếc hộp để người dùng hiểu cái hộp đó đựng gì.

- Nó quy định: Tên hiển thị trên màn hình (Label), mô tả ý nghĩa (Documentation), trợ giúp (F4 Help).

- Ví dụ:

  - Dán nhãn “Mã Lỗi” lên hộp ZDOM_CODE → Ta có Data Element ZDE_BUG_ID

  - Dán nhãn “Mã Dự Án” lên hộp ZDOM_CODE → Ta có Data Element ZDE_PROJ_ID

- Vai trò: Đảm bảo người dùng hiểu mình đang nhập cái gì.

3. TABLE FIELD (Vị trí đặt hộp):

- Là việc đặt cái hộp đã dán nhãn vào một cái kệ cụ thể (Bảng Database).

- Ví dụ: Đặt Data Element ZDE_BUG_ID vào field BUG_ID của bảng ZBUG_TRACKER.

Sơ đồ minh họa (Visualization)

Giải thích diagram:

- 1 Domain (ZDOM_STATUS) được dùng cho 2 Data Elements khác nhau

- Mỗi Data Element gắn ý nghĩa khác nhau: “Trạng thái Lỗi” vs “Trạng thái Công việc”

- Cùng cấu trúc kỹ thuật (CHAR 1, value 1-5) nhưng khác ngữ nghĩa nghiệp vụ

#### Bảng so sánh: Domain vs Data Element

| Đặc điểm | DOMAIN (Kỹ thuật) | DATA ELEMENT (Nghiệp vụ) |
| --- | --- | --- |
| Định nghĩa cái gì? | Kiểu dữ liệu: CHAR, INT, DATS…Độ dài: 10, 20, 100…Value range: 1-5, A-Z… | Nhãn hiển thị: “Mã Lỗi”, “Bug ID”…Trợ giúp (F4): List giá trị gợi ýDocumentation: Help text |
| Vai trò | Đảm bảo máy tính hiểu cách lưu trữ | Đảm bảo người dùng hiểu mình đang nhập gì |
| Ví dụ thực tế | “Một đoạn mã 10 ký tự” | Lúc là “Mã Lỗi”, lúc là “Mã Phòng Ban” |
| Lợi ích chính | Nếu muốn tăng độ dài từ 10 → 15, chỉ sửa Domain 1 lần, tất cả bảng auto-update | Việt hóa/đa ngôn ngữ dễ dàng (Label tiếng Việt/Anh) |

#### A. Domains (SE11) - Tầng 1: Technical Constraints

Vai trò: Domain định nghĩa technical attributes (data type, length, value range) mà không quan tâm đến business meaning.

Tại sao cần Domain?

- Reusability: 1 domain có thể dùng cho nhiều data elements (VD: ZDOM_USER cho cả REPORTER và DEV_ID)

- Centralized validation: Thay đổi 1 chỗ, apply cho tất cả fields dùng domain đó

- Consistency: Đảm bảo cùng 1 loại dữ liệu luôn có format giống nhau

| Domain Name | Data Type | Length | Value Range | Description | Ví dụ sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZDOM_BUG_ID | CHAR | 10 | BUG0000001-BUG9999999 | Bug ID format | Field BUG_ID |
| ZDOM_TITLE | CHAR | 100 | - | Short text | Field TITLE |
| ZDOM_LONGTEXT | STRING | - | - | Long text | Field DESC_TEXT |
| ZDOM_MODULE | CHAR | 20 | MM, SD, FI, CO, PP, QM, PM, WM, HR | SAP modules | Field MODULE (với value table) |
| ZDOM_PRIORITY | CHAR | 1 | H, M, L | Priority levels | Field PRIORITY |
| ZDOM_STATUS | CHAR | 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | Bug status | Field STATUS |
| ZDOM_USER | CHAR | 12 | - | SAP username | REPORTER, DEV_ID (reuse!) |
| ZDOM_DATE | DATS | 8 | - | Date | CREATED_AT, CLOSED_AT |
| ZDOM_TIME | TIMS | 6 | - | Time | CREATED_TIME |

#### B. Data Elements (SE11) - Tầng 2: Semantic Layer

Vai trò: Data Element gắn business meaning (field labels, documentation, search help) cho domain.

Tại sao cần Data Element?

- Field labels: Hiển thị tên field trên UI (Short/Medium/Long variants)

- F4 help: Gắn search help (VD: ZDE_SAP_MODULE có F4 help list modules)

- Documentation: Giải thích field này dùng để làm gì

- Multiple semantic meanings: Cùng domain ZDOM_USER nhưng có 2 data elements: ZDE_USERNAME (for REPORTER) và có thể tạo ZDE_DEVELOPER (for DEV_ID)

| Data Element | Domain | Field Label (Short) | Field Label (Medium) | Field Label (Long) | Dùng cho field |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZDE_BUG_ID | ZDOM_BUG_ID | Bug ID | Bug ID | Bug Tracking ID | BUG_ID |
| ZDE_BUG_TITLE | ZDOM_TITLE | Title | Bug Title | Bug Title | TITLE |
| ZDE_BUG_DESC | ZDOM_LONGTEXT | Description | Bug Description | Detailed Description | DESC_TEXT |
| ZDE_SAP_MODULE | ZDOM_MODULE | Module | SAP Module | SAP Module | MODULE |
| ZDE_PRIORITY | ZDOM_PRIORITY | Priority | Priority | Priority Level | PRIORITY |
| ZDE_BUG_STATUS | ZDOM_STATUS | Status | Bug Status | Bug Status | STATUS |
| ZDE_USERNAME | ZDOM_USER | User | Username | SAP Username | REPORTER, DEV_ID |
| ZDE_CREATED_DATE | ZDOM_DATE | Created | Created Date | Created Date | CREATED_AT |
| ZDE_CREATED_TIME | ZDOM_TIME | Time | Created Time | Created Time | CREATED_TIME |
| ZDE_CLOSED_DATE | ZDOM_DATE | Closed | Closed Date | Closed Date | CLOSED_AT |

Ví dụ minh họa về tính tái sử dụng:

Domain: ZDOM_USER (CHAR 12) ↓ Data Element: ZDE_USERNAME → Label: "Người báo lỗi" → Used in: ZBUG_TRACKER.REPORTER ↓ Data Element: ZDE_DEVELOPER (có thể tạo thêm) → Label: "Developer xử lý" → Used in: ZBUG_TRACKER.DEV_ID

→ Cùng 1 Domain, nhưng 2 ý nghĩa nghiệp vụ khác nhau!

#### C. Quy Trình Áp Dụng: Domain → Data Element → Table Field

Tóm tắt quy trình “Hộp và Nhãn”:

- Chọn Hộp (Domain) → 2. Dán Nhãn (Data Element) → 3. Đặt lên Kệ (Table Field)

##### 4 Lợi ích cụ thể của 2-layer architecture:

1. Reusability (Tái sử dụng) - “Một hộp, nhiều nhãn”:

- 1 domain → nhiều data elements → nhiều fields

2. Centralized Change Management - “Sửa hộp 1 lần, update toàn bộ”:

- Thay đổi Domain 1 lần → Tất cả fields sử dụng domain đó tự động update

- Ví dụ: Tăng BUG_ID từ CHAR(10) → CHAR(15)

  - Chỉ cần sửa domain ZDOM_BUG_ID

  - SAP tự động update: table field, screen field, validation, ALV column width

  - Traditional SQL: Phải ALTER TABLE từng chỗ, dễ bỏ sót

3. Consistency Enforcement - “Cùng hộp = Cùng quy chuẩn”:

- Cùng domain → Guarantee same validation rules trên toàn hệ thống

- Ví dụ: ZDOM_STATUS với value range 1-5

  - Mọi fields dùng domain này đều bắt buộc chỉ accept 1-5

  - Không thể có field STATUS nào accept 1-10 (avoid human error)

4. Field Help & Documentation - “Nhãn dán chứa thông tin hướng dẫn”:

- Data Element (nhãn) carries:

  - F4 help (dropdown list)

  - Field labels (Short/Medium/Long cho responsive UI)

  - Documentation text (Help)

- Lợi ích: Không cần hardcode trong screen programming → Centralized UX

Best Practice Summary:

- Domain (Hộp): Focus on what data type (CHAR, INT, DATE, etc.) và technical rules

- Data Element (Nhãn): Focus on what business meaning (User, Date, Status, etc.) và UI labels

- Table Field (Vị trí): Use Data Element, inherit everything automatically

Kết luận về “Hộp và Nhãn”:

2-layer architecture là investment ban đầu (phải tạo domain → DE → field), nhưng save massive time trong maintenance và guarantee consistency across entire enterprise system. Đây là yếu tố giúp SAP scale từ startup đến Fortune 500 mà vẫn maintain được quality.

### 3.4. Indexes & Performance

#### Primary Index

- Fields: MANDT + BUG_ID

- Type: Unique

- Auto-created: Yes (by SAP)

Performance Note:

Với data volume dự kiến < 100 records (test data), primary index (MANDT + BUG_ID) là đủ. Secondary indexes chỉ cần thiết khi data > 10,000 records trong môi trường production thực tế.

## 4. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

### 4.1. 3-Tier Architecture

Hệ thống tuân thủ kiến trúc 3 tầng chuẩn của SAP:

Chi tiết từng tầng:

1. Presentation Layer (Tầng trình bày):

- SAP GUI 770 (SAP Logon client)

- Custom screens (ZBUG_CREATE, ZBUG_REPORT)

- User interaction & input validation

2. Application Layer (Tầng xử lý):

- ABAP programs (Module Pool, Report)

- Business logic & data processing

- Integration services (Email, GOS, SmartForms)

3. Database Layer (Tầng dữ liệu):

- ZBUG_TRACKER table (main data storage)

- GOS storage (file attachments)

### 4.2. Component Breakdown

| Component | Technology | Purpose |
| --- | --- | --- |
| Input Form | Module Pool (Dynpro) | Nhập liệu bug mới |
| Report Display | ALV Grid | Hiển thị danh sách bugs |
| Email Service | SAPconnect (SCOT) + CL_BCS | Gửi notification tự động |
| Attachment | GOS (Generic Object Services) | Lưu trữ file đính kèm |
| Print Form | SmartForms | Generate PDF |
| Database | Transparent Table | Persistent storage |

### 4.3. Integration Points

Email Integration:

- SCOT (T-code) configured với SMTP server

- Class CL_BCS để gửi email programmatically

- Template HTML cho email body

File Attachment (GOS):

- GOS service link files với business object (BUG_ID)

- Support upload: JPG, PNG, PDF, TXT, LOG files

- Max file size: Tuỳ SAP system config (thường 10-25MB)

SmartForms:

- Design form layout trong T-code SMARTFORMS

- Generate PDF runtime với data từ ZBUG_TRACKER

- Support logo, header, footer, page numbering

### 4.4. Security & Authorization

Lưu ý: Đồ án sử dụng quyền mặc định của SAP user (Qwer123@), không implement custom authorization objects hoặc roles (đây là tính năng enterprise, nằm ngoài phạm vi đồ án).

Phân quyền đơn giản:

- User có quyền DEV-083 → Có thể tạo/sửa Z-objects

- User có quyền trên account → Có thể sử dụng toàn bộ chức năng hệ thống

## 5. CÂU HỎI CẦN XÁC NHẬN TRONG KICKOFF MEETING

Mục đích: Đảm bảo tất cả prerequisites được confirm trước khi bắt đầu Phase 1 development.

### 5.1. Technical Prerequisites (CRITICAL - Must have)

Lưu ý: Chỉ list câu hỏi cần confirm với stakeholders bên ngoài. Các quyết định nội bộ Development Team sẽ tự xử lý.

| # | Câu hỏi | Nếu chưa có / Cách kiểm tra | Người cung cấp thông tin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Developer Key: Account Qwer123@ đã được cấp Developer Key chưa? | Pre-check: Vào SE38, tạo program ZTEST. Nếu tạo được = có key rồi. Nếu chưa có: Request từ SAP Admin (cần 1-3 ngày) | SAP Basis Team / Giảng viên |
| 2 | Transport Layer: Transport layer nào? | Config transport route (10 phút) | SAP Basis Team |
| 3 | SMTP Configuration: SCOT đã config SMTP server chưa? | Setup SMTP trong Week 1 (1-2 ngày) | SAP Basis Team |

### 5.2. Business Requirements (HIGH - Ảnh hưởng design)

| # | Câu hỏi | Tác động nếu không có | Người cung cấp thông tin |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | UAT Environment: Test trên S40 hay có system riêng (DEV/QA)? | Có thể test trên S40 nếu không có QA | SAP Basis Team |

## 6. DELIVERABLES

### 6.1. Technical Deliverables

ABAP Source Code:

- Module Pool Program: ZBUG_CREATE_PROG (input form với screens)

- Report Program: ZBUG_REPORT_PROG (ALV Grid display)

- SmartForm: ZBUG_FORM (PDF generation template)

Database Objects:

- Transparent Table: ZBUG_TRACKER (1 table)

- Domains: 8 objects (ZDOM_BUG_ID, ZDOM_TITLE, ZDOM_LONGTEXT, ZDOM_MODULE, ZDOM_PRIORITY, ZDOM_STATUS, ZDOM_USER, ZDOM_DATE, ZDOM_TIME)

- Data Elements: 10 objects (ZDE_BUG_ID, ZDE_BUG_TITLE, ZDE_BUG_DESC, ZDE_SAP_MODULE, ZDE_PRIORITY, ZDE_BUG_STATUS, ZDE_USERNAME, ZDE_CREATED_DATE, ZDE_CREATED_TIME, ZDE_CLOSED_DATE)

Package & Transport:

- Package: ZBUGTRACK (chứa toàn bộ objects)

- Transport Request: 1 TR (để deploy sang system khác)

Documentation:

- Technical Specification: File này (client-report.md)

- Developer Guide: Hướng dẫn cài đặt và maintain

### 6.2. User Deliverables

- User Manual (Vietnamese): PDF, 10-15 pages, screenshot từng bước

- Training Materials: Slide PowerPoint cho workshop

- Quick Reference Card: 1-page cheat sheet (T-codes, common tasks)

### 6.3. Project Management

- Weekly Status Reports: Email update mỗi tuần (progress, blockers, next steps)

- UAT Test Cases: Excel file với 15-20 test scenarios

- Demo Day Checklist: Preparation checklist cho final presentation

## 7. KẾT LUẬN

Hệ thống SAP Bug Tracking Management được thiết kế với kiến trúc vững chắc, tuân thủ best practices của SAP. Với timeline 8 tuần (01/02 - 29/03/2026) và database schema chi tiết, dự án sẵn sàng để triển khai.

Critical Success Factors:

- Confirm Developer Key trong kickoff meeting

- SMTP setup hoàn tất trong Week 1

- Weekly progress review để track milestone

- UAT testing kỹ lưỡng trước go-live

Next Steps:

| Step | Action | Người thực hiện | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Review thiết kế với Giảng viên | Sinh viên + GV hướng dẫn | 31/01/2026 |
| 2 | Setup môi trường SAP (Dev Key, Package) | Sinh viên (Development) | 01/02/2026 |
| 3 | Kickoff Phase 1 - Database design | Sinh viên (Development) | 01/02/2026 |

## PHỤ LỤC A: GLOSSARY - THUẬT NGỮ SAP

Mục đích: Giải thích các thuật ngữ và công nghệ SAP được sử dụng trong document này.

### A.1. Transaction Codes (T-codes)

| T-code | Tên đầy đủ | Giải thích | Vai trò trong dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| SE11 | ABAP Dictionary | Tool để tạo database objects (tables, domains, data elements) | Tạo ZBUG_TRACKER table và Data Dictionary objects |
| SE38 | ABAP Editor | Editor để viết ABAP programs | Viết report programs (ZBUG_REPORT) |
| SE80 | Object Navigator | IDE tổng hợp cho ABAP development | Development workspace chính |
| SE93 | Maintain Transaction Codes | Tool để tạo custom T-codes | Tạo ZBUG_CREATE, ZBUG_REPORT T-codes |
| SE24 | Class Builder | Tool để tạo ABAP classes | Tạo utility classes nếu cần |
| SE37 | Function Builder | Tool để tạo function modules | Tạo reusable functions |
| SCOT | SAPconnect Configuration | T-code config SMTP server | Setup email server cho notification |
| SOST | SAPconnect Administration | T-code monitor email queue | Troubleshoot email sending issues |
| SMARTFORMS | SmartForms Designer | Tool thiết kế forms in ấn | Tạo bug report printout template |

### A.2. SAP Technical Components

| Thuật ngữ | Tên đầy đủ | Giải thích | Nguồn gốc / Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| GOS | Generic Object Services | SAP service để attach files vào business objects | Standard SAP service, dùng cho attachment feature |
| ALV Grid | SAP List Viewer | Standard SAP component để display interactive tables | Dùng cho bug report display với sort/filter |
| CL_BCS | Business Communication Services | ABAP class để gửi email programmatically | Core class cho email notification feature |
| SAPconnect | - | SAP component cho external communications (email, fax, SMS) | Infrastructure cho email feature |
| Module Pool | - | ABAP program type cho custom screens/dialogs | Type program cho ZBUG_CREATE screen |
| BAPI | Business Application Programming Interface | SAP’s standard API cho business objects | Interface để integrate với external systems |
| RFC | Remote Function Call | SAP’s proprietary protocol cho remote function execution | Dùng cho system integration nếu cần |
| OData | Open Data Protocol | REST-based protocol cho API | Alternative cho RFC trong modern integrations |

### A.3. SAP Data Dictionary Concepts

| Thuật ngữ | Giải thích | Vai trò | Ví dụ trong dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain | Định nghĩa technical attributes (data type, length, value range) | Layer 1: Technical constraints | ZDOM_BUG_ID (CHAR 10) |
| Data Element | Gắn business meaning (labels, F4 help) cho domain | Layer 2: Semantic layer | ZDE_BUG_ID (label: “Bug ID”) |
| Transparent Table | SAP table type map 1:1 với database table | Storage cho business data | ZBUG_TRACKER |
| MANDT | Client field (Mandant in German) | Mandatory first field trong mọi SAP table, isolate data by client | ZBUG_TRACKER-MANDT |
| Search Help | F4 help dropdown cho input fields | User experience enhancement | Module field có F4 list: MM, SD, FI… |
| Value Table | Reference table cho foreign key validation | Data integrity enforcement | ZBUG_TRACKER-MODULE → Value table T-codes |

### A.4. Development & Naming Conventions

| Thuật ngữ | Giải thích | Quy tắc | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Z-objects | Custom objects trong SAP (start with Z or Y) | SAP reserve A-X namespace, customers use Z/Y | ZBUG_TRACKER, ZBUG_CREATE |
| Package | Container nhóm related development objects | Organize code, transport management | ZBUGTRACK package |
| Transport Request | Change management mechanism trong SAP | Move code giữa DEV → QA → PROD | TR số DEVK9xxxxx |
| Developer Key | License key cần có để tạo/modify objects | SAP Basis cấp, unique per developer per system | Request cho account Qwer123@ |
| Activation | Compile và deploy code trong SAP | 2-step: Save (inactive) → Activate (runtime) | Activate ZBUG_TRACKER sau khi create |

### A.5. Authorization & Security

| Thuật ngữ | Giải thích | Vai trò | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Authorization Object | SAP security object control access | Define what users can do | Z_BUG_ACT (Create, Change, Display) |
| Role | Collection of authorization objects | Assign to users | Z_BUG_USER, Z_BUG_ADMIN |
| ACTVT | Activity field trong auth objects | Standard SAP field: 01=Create, 02=Change, 03=Display | Z_BUG_ACT-ACTVT = 01 |

### A.6. Quản Lý Rủi Ro (Risk Management)

Mục đích: Dự phòng các rủi ro kỹ thuật phổ biến khi làm đồ án SAP, đảm bảo project vẫn hoàn thành được ngay cả khi gặp khó khăn hạ tầng.

| Rủi Ro | Mức độ | Tác động | Biện pháp giảm thiểu (Mitigation) | Contingency Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMTP Blocked: Server không cho phép gửi mail ra ngoài (firewall/port blocked) | 🔴 CAO | Email notification feature không hoạt động | Test SMTP trong Week 1, request admin mở port 587/465 nếu cần | Plan B: Chuyển sang SAP Inbox (T-code SBWP) dùng FM SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1, hoặc hiển thị Popup notification, hoặc log email vào table ZBUG_EMAIL_LOG |
| Developer Key chưa có: Account chưa được cấp developer key | 🟡 TRUNG BÌNH | Không thể tạo/modify Z-objects (SE11, SE38, SE80) | Pre-check: Vào SE38, tạo program ZTEST. Nếu tạo được = có key rồi | Request admin cấp key (1-3 ngày) hoặc dùng account khác đã có key để development |
| Quyền hạn hạn chế: Không được tạo T-code (SE93) hoặc Package | 🟡 TRUNG BÌNH | Phải chạy program qua SE38/SA38 thay vì T-code | Document rõ trong User Manual cách chạy bằng SE38 | Vẫn pass được đồ án, chỉ mất UX của T-code. Có thể demo bằng SE38 hoặc SE80 |
| Performance issue: ALV report chậm khi query >1000 records | 🟢 THẤP | User experience không mượt, load time >5s | Implement secondary indexes (ZBUG_IDX1, ZBUG_IDX2), optimize SELECT statement với WHERE clause | Thêm pagination (500 records/page), hoặc thêm selection screen để filter data trước khi query |
| GOS Service không hoạt động: GOS chưa được config trong system | 🟢 THẤP | Không attach được file (screenshot, log) | Test GOS trong Phase 2 Week 1, request admin enable nếu cần | Skip attachment feature, focus vào core CRUD + Report. Mention trong limitation |
| SmartForms thiếu assets: Không có company logo hoặc template | 🟢 THẤP | PDF output không đẹp, thiếu branding | Request logo từ stakeholder hoặc dùng placeholder | Vẫn generate được PDF structure đầy đủ, chỉ thiếu logo. Dùng text “COMPANY LOGO HERE” |
| SAP System downtime: Server maintenance hoặc crash | 🟡 TRUNG BÌNH | Không code được, delay progress | Backup source code hàng ngày vào Git, có local copy | Làm documentation, design, planning trong lúc chờ server up. Inform mentor/giảng viên ngay |